ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ / w Świętochłowicach

ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice / Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 / NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 / Dyrektor tel.032/ 245-34-40 / tel.032 /770-77-84 / Kadry tel. 032/245-25-54 / Gł. księgowa tel. 032/245-25-28	Świętochłowice, 5 lipca 2010 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

nr zamówienia publicznego: ………………………….. 22/ZA/10

przedmiot zamówienia publicznego:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę dźwigu szpitalnego w Pawilonie Chirurgii A Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z demontażem istniejącego dźwigu.

wymagany czas realizacji zamówienia:
- opracowanie dokumentacji projektowej- do trzech tygodni od daty podpisania umowy;
- wykonanie kompleksowe pozostałych prac objętych przedmiotem zamówienia do 5 listopada 2010 r.

termin składania ofert:…………………………… 22 lipca 2010 r. godz. 10:00

termin otwarcia ofert:…………………………… 22 lipca 2010 r. godz. 10:30

termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

miejsce składania ofert: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38 sekretariat- pokój nr 2.

miejsce otwarcia ofert: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38 sala konferencyjna – pokój nr 5.

osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:
w zakresie procedury przetargowej	- Martyna Kołton
tel. 0-32/ 245 33 38 w godzinach od 12:00 - 14:00
fax. 0-32/ 770-74-35
zaopatrzenie@zoz.net.pl

w zakresie przedmiotu zamówienia :	-	inż. Adam Sowa
tel. 32 245 34 40
sekretariat@zoz.net.pl

kryteria oceny ofert:	cena	- 100%

postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 – tekst jednolity z późn. zm.).

załączniki:
1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655- tekst jednolity z późn. zm.) - Załącznik nr 1.
2. Wzór umowy - Załącznik nr 2.
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655- tekst jednolity z późn. zm.) - Załącznik nr 3.
4. Wykaz robót budowlanych - Załącznik nr 4.
5. Wykaz osób uczestniczących w realizacji zadania- Załącznik nr 5.
6. Program funkcjonalno- użytkowy + załączniki- Załącznik nr 6.
Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 – tekst jednolity z późn. zm.).

Rozdział 2. Przedmiot zamówienia

„Przebudowa dźwigu szpitalnego w Pawilonie Chirurgii A Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z demontażem istniejącego dźwigu”

Przedmiot zamówienia powinien zostać zrealizowany w dwóch etapach;
- I etap wykonanie dokumentacji projektowej - do trzech tygodni od daty podpisania umowy
- II etap- pozyskanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego wszelkich uzgodnień, zezwoleń i decyzji wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
  w tym w szczególności ustawą Prawo budowlane oraz realizacja projektu zgodnie
  z uzyskanymi decyzjami jak również wykonaną dokumentacją projektową, przy uwzględnieniu ewentualnych weryfikacji projektu przez Zamawiającego.
Kompleksowe zakończenie realizacji zamówienia, w tym pozyskanie decyzji Urzędu Dozoru Technicznego w Katowicach, dopuszczającej dźwig po przebudowie
do użytkowania winno nastąpić nie później niż do dnia 5 listopada 2010r. z gwarancją jakości dotyczącą przedmiotu zamówienia udzieloną na okres 60 miesięcy.

###### Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia określony według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych
(CPV) kodami:

        45215140-0-Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
45262700-8 – Przebudowa budynków:
45313100-5 – Instalowanie windy
50750000-7 – Usługi w zakresie konserwacji windy

Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia musi bezwzględnie spełniać wymagania: ustawy o Dozorze Technicznym, ustawy Prawo budowlane i Kodeksu Cywilnego oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 08.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa ( Dz. U. Nr 263, poz. 2198 z późn. zm.) oraz aktualnych przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

W okresie 60 m – cy od daty podpisania protokołu odbioru zadania „bez uwag” Wykonawca zapewnia na własny koszt konserwację windy i naprawy objęte tym okresem gwarancyjnym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 6 do SIWZ (Program funkcjonalno – użytkowy + rysunki). Program funkcjonalno – użytkowy został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U z 2004 r. Nr 202 poz. 2072).
UWAGA: dokumentacja projektowa wymaga, przed przystąpieniem do robót, akceptacji Zamawiającego.

1. RODZAJ, NAZWA I LOKALIZACJA OGÓLNA PRZEDSIĘWZIĘCIA:
Przebudowa dźwigu szpitalnego cztero przystankowego w Pawilonie Chirurgii A Szpitala Powiatowego w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 36, 41-605 Świętochłowice.

Wykonawca zobowiązany jest do zdemontowania w ramach niniejszego zamówienia aktualnie użytkowanego w budynku dźwigu oraz jego przekazania Zamawiającemu.

Lokalizacja urządzenia:
w Pawilonie Chirurgii A pracuje urządzenie o nr fabrycznym 55250 (nr ewid. UDT: N 3109000990).

2. TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Wykonawca jest zobligowany zakończyć realizację zadania, w tym dostarczyć fakturę VAT do siedziby Zamawiającego, w terminie do 5 listopada 2010 r. Dokumentację projektową Wykonawca opracuje w terminie do trzech tygodni licząc od daty zawarcia umowy o zamówienie publiczne.
3. TERMIN PŁATNOŚCI – 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

Rozdział 3. Wymagany termin realizacji zamówienia

Wymagany czas realizacji zamówienia:
- opracowanie dokumentacji projektowej- do trzech tygodni od daty podpisania umowy;
- wykonanie kompleksowe pozostałych prac objętych przedmiotem zamówienia do 5 listopada 2010 r.

Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Warunek ten będzie uważany za spełniony jeżeli Wykonawca potwierdzi posiadanie wymaganych prawem zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
W celu spełnienia powyższego warunku Wykonawca obowiązany jest przedstawić wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - Załącznik nr 4.

Wykonawca udokumentuje wykonanie minimum 1 roboty budowlanej w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia o podobnym charakterze oraz o wartości nie mniejszej niż 200.000 PLN w w/w okresie z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dokument potwierdzający, że została ona wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.

3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca złoży również oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Załącznik nr 5.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykonawca przedstawi opłaconą polisę ubezpieczenia OC o wartość nie mniejszej niż 230.000,00 PLN brutto, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Jeżeli Wykonawca polegać będzie na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Rozdział 5. Oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzenia, iż Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wskazanych w Rozdziale 4 SIWZ Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania winien złożyć następujące dokumenty:

1. Wypełniony formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655- tekst jednolity z późn. zm.) - Załącznik nr 1.
2. Zaakceptowany program funkcjonalno- użytkowy + załączniki – Załącznik nr 6.
3. Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
4. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - Załącznik nr 4.
Wykonawca udokumentuje wykonanie minimum 1 roboty budowlanej w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia o podobnym charakterze oraz o wartości nie mniejszej niż 200.000 PLN w w/w okresie z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dokument potwierdzający, że została ona wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.
Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykonawca złoży również oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Załącznik nr 5.
Opłaconą polisę ubezpieczenia OC o wartość nie mniejszej niż 230.000,00 PLN brutto, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy Zamawiający wymaga przedłożenia:
1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.) – Załącznik nr 3.
2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.), wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.).
3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8 Ustawy z dnia 29 stycznia2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 w/w ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
Zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 lit. b, c, d i f składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że:
1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
3. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 lit. e), składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.).

Dokumenty, o których mowa w ust. 3 lit a) ppkt 1 i 2 oraz ust. 3 lit b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jedynie w przypadku dokumentu o nie zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo potwierdzającego, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wymagane jest wystawienie dokumentu nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju pochodzenia osoby, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Pełnomocnictwo do podpisania i złożenia oferty, jeżeli osoba podpisana nie jest wymieniona w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej notarialnie.

Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 – tekst jednolity z późn. zm.), i brak podstaw do wykluczenia
z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 – tekst jednolity z późn. zm.).
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 – tekst jednolity z późn. zm.), polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach wyżej określonych zasadach, wymaga się przedłożenia informacji , o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr. 226, poz. 1817).

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr. 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.
Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

Rozdział 6. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie

      1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
      2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
      3. Wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt 1.
      4. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

###### Rozdział 7. Udział w postępowaniu podwykonawców

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 – tekst jednolity z późn. zm.), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach wyżej określonych,
a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 – tekst jednolity z późn. zm.), polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na wyżej określonych zasadach, wymaga się przedłożenia informacji , o której mowa w ust. 1 pkt. 9 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

Rozdział 8. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zamówień uzupełniających.

Rozdział 9. Informacja o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami

Wzajemne porozumiewanie się oraz przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji i dokumentów odbywa się pisemnie. Wykonawcy mogą składać oświadczenia i inne dokumenty faksem lub drogą elektroniczną, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Wykonawcy mający zamiar skorzystać z uprawnień do wglądu w dokumenty postępowania, powinni złożyć wniosek w powyższej sprawie i ustalić telefonicznie termin spotkania z osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami.
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- Martyna Kołton, tel.:032/ 245-33-38 fax. 032/ 770-74-35,
  e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl;
- Adam Sowa tel. 32 245 34 40
e-mail: sekretariat@zoz.net.pl.

###### Rozdział 10. Przygotowanie oferty

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
Oferta winna być złożona z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności. Wszelkie dokumenty sporządzane w języku obcym należy składać zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający wymaga, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami oraz zaparafowana.
Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym - Załącznik nr 1, wraz z pisemnym oświadczeniem o zaakceptowaniu warunków umowy zgodnych ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 2.
Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli
i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Umocowanie do złożenia oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.
Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie i opisze w następujący sposób: nazwa
i adres Wykonawcy z dopiskiem:

„Przebudowa dźwigu szpitalnego w Pawilonie Chirurgii A Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z demontażem istniejącego dźwigu”

Wykonawca może zastrzec, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa art. 86 ust. 4 -Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa należy złożyć w nieprzezroczystej zamkniętej kopercie z dopiskiem “ tylko do wglądu przez komisję przetargową ”.
W przypadku braku powyższego zapisu, Zamawiający uzna, że wszystkie informacje złożone
w ofercie są w pełni jawne.

Rozdział 11. Sposób obliczenia ceny oferty

Cenę oferty Wykonawca poda w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Dane cenowe, określone przez Wykonawcę będą stałe przez cały okres realizacji umowy.
Oferowana cena powinna być skalkulowana w oparciu o niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i winna obejmować wszystkie elementy niezbędne do wykonania zakresu przedmiotu zamówienia.

Rozdział 12. Język postępowania

Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty sporządzane w języku obcym należy składać zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Rozdział 13. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38- sekretariat- pok. nr 2 w terminie do 22 lipca 2010 r. do godz. 10:00. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

###### Rozdział 14. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia 22 lipca 2010 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego - Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38- pok. nr 5 (sala konferencyjna).
Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

###### Rozdział 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed zawarciem umowy zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny „brutto” podanej w ofercie.

Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z
 tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
1. gwarancjach bankowych,
2. gwarancjach ubezpieczeniowych,
3. poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 223
   z 2007 r., poz. 1655 – tekst jednolity).

Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie zabezpieczenia w formach przewidzianych art.148 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na konto Zespołu Opieki Zdrowotnej PKO O/ Świętochłowice nr konta 58 1020 2368 0000 2302 0022 5185 z dopiskiem:

„Przebudowa dźwigu szpitalnego w Pawilonie Chirurgii A Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z demontażem istniejącego dźwigu”

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (w tym kar umownych i umowy gwarancji).
Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 -Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z tym, że na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi pozostawione zostanie 25% z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział 16. Środki ochrony prawnej

Wykonawcy a także innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – zgodnie z zapisami Działu VI „Środki Ochrony Prawnej” (art. 179 – art. 198 g) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.).
W niniejszym postępowaniu, zgodnie z art. 180 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) Opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) Odrzucenia oferty odwołującego.
Odwołanie wnosi się do Prezesa (KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w terminie określonym w art. 182 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.), przesyłając jego kopię Zamawiającemu, celem zapoznania się Zamawiającego z jego treścią przed upływem terminu do jego wniesienia i z zachowaniem pozostałych regulacji wyżej powołanych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.).

Rozdział 17 Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa będzie kierować się następującym kryterium:

Kryterium / 1. cena	Waga (%) / 100 %

Oferty Wykonawców niewykluczonych oraz nieodrzuconych będą oceniane według następujących kryteriów i wag :

Kryterium – cena brutto – 100%

Cena brutto najniższa wśród ofert
-------------------------------------------------------------- x 100 pkt.
Cena brutto danego Wykonawcy

- najniższa cena brutto (obejmuje wartość brutto ze wszystkimi kosztami, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją zamówienia).
- cena brutto danego Wykonawcy (obejmuje wartość brutto ze wszystkimi kosztami, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją zamówienia).

 Zamawiający dokona wyboru oferty z najwyższą sumą punktów.

Cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia
w tym koszty: zakupu, dostawy, montażu i uruchomienia dźwigu, opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, robót przygotowawczych, porządkowych, opłaty kosztów odbioru dźwigu przez Urząd Dozoru Technicznego, koszt zabezpieczenia obiektu, przeglądy techniczne
i konserwacje w okresie gwarancyjnym ) oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających
z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

Rozdział 18. Oczywiste omyłki

Zamawiający poprawia w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
      niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Rozdział 19. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Rozdział 20. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
   i prawne;
3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1665 – tekst jednolity z późn. zm.), po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje,
o których mowa wyżej w pkt 1, również na stronie internetowej Zamawiającego www.zoz.net.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zawiera umowę z Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.).w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane Wykonawcy faksem, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Jeżeli zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w inny sposób niż wyżej wymieniony Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 10 dni. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta, Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem tego terminu. Może to uczynić również w przypadkach, o których mowa w art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.).

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania
i oceny chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1665 – tekst jednolity
z późn. zm.).

Rozdział 21. Tryb udzielania wyjaśnień

Pani Martyna Kołton tel. 0-32/ 2453-338, fax. 0-32/7707-435, telefonicznie i faxem
w zakresie procedury przetargowej w godzinach od 12:00 do 14:00.

Pan Adam Sowa tel. 32 245 34 40 telefonicznie w zakresie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj.
do dnia 14 lipca 2010 r. do godz. 24:00.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po upływie terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie internetowej www.zoz.net.pl.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej www.zoz.net.pl.
Jeżeli zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszcza informację na stronie internetowej www.zoz.net.pl i stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych. Przepis art. 38 ust. 4a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych stosuje się odpowiednio.

Rozdział 22. Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezbędny do porozumienia się drogą elektroniczną

1. Adres poczty elektronicznej: zaopatrzenie@zoz.net.pl
2. Adres strony internetowej: http://www.zoz.net.pl

Świętochłowice, dnia 5 lipca 2010 r.

Załącznik Nr 1
FORMULARZ OFERTOWY

Lp.	Nazwa zadania	Wartość netto	Podatek VAT / ( ..... %)	Wartość brutto
1	2	3	4	5
1.	Roboty budowlano- montażowe i roboty instalacyjne wraz z dostawą nowego dźwigu, odbiorem przez UDT w Katowicach, w tym również sporządzenie dokumentacji projektowej dla przebudowy dźwigu w Pawilonie Chirurgii A wraz z demontażem aktualnie użytkowanego dźwigu oraz gwarancją jakości w okresie 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru zadania „bez uwag”.
	Razem:

Słownie:
Wartość netto: ……………………………………………………………………………………………..

Podatek VAT: …………………

Wartość brutto: ………………………………………………………………………………………………

Udzielam gwarancji na okres 60 m – cy licząc od daty podpisania protokołu odbioru zadania „bez uwag” oraz zapewniam pełny serwis w zakresie konserwacji i napraw gwarancyjnych urządzeń dźwigowych w okresie 60 m – cy licząc od daty podpisania protokołu odbioru zadania „bez uwag”.

1. ......................................................
2. (miejscowość i data)
3. (pieczęć i podpis osoby uprawnionej

1.Oświadczamy, że :
 - zamówienie wykonamy samodzielnie*
- część zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom (wskazać, która część
   zostanie przekazana Podwykonawcy )*

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….…

* niepotrzebne skreślić

1. ......................................................
2. (miejscowość i data)
3. (pieczęć i podpis osoby uprawnionej

2. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SWZ ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się - w przypadku wyboru naszej oferty - do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.) dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.

1. ......................................................
2. (miejscowość i data)
3. (pieczęć i podpis osoby uprawnionej

Załącznik nr 2
WZÓR UMOWY

zawarta dnia .................................. w Świętochłowicach

        pomiędzy:
SPZOZ Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach
z siedzibą w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38 NIP: 627 16 69 770 KRS: 0000042462

reprezentowanym przez:
Dyrektora	mgr Grzegorza Nowaka

zwanym dalej Zamawiającym

a

reprezentowaną przez:
zwaną dalej Wykonawcą,

§ 1
Umowa została zawarta w oparciu o postępowanie prowadzone w trybie “przetargu nieograniczonego” zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1665 – tekst jednolity z późn. zm.), opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu ..................... na przebudowę dźwigu szpitalnego
w Pawilonie Chirurgii A Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z demontażem istniejącego dźwigu.

ZGODNIE Z OFERTĄ Z DNIA ........ STANOWIĄCĄ ZAŁĄCZNIK DO UMOWY

§2
Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania w sposób kompleksowy roboty budowlane polegające na przebudowie dźwigu szpitalnego w Pawilonie Chirurgii A Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z demontażem istniejącego dźwigu, w skład których to robót wchodzi w szczególności:

1. opracowanie dokumentacji projektowej w/w inwestycji oraz pozyskanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego wszelkich uzgodnień, zezwoleń i decyzji wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności ustawą Prawo budowlane,
2. kompleksowe wykonanie, na podstawie przygotowanego projektu, robót budowlanych, tj. realizacja projektu zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami, zezwoleniami i decyzjami, jak również wykonaną dokumentacją projektową, przy uwzględnieniu ewentualnych weryfikacji projektu przez Zamawiającego, w zakres których to prac budowlanych wchodzi również zdemontowanie istniejącego urządzenia dźwigowego wraz z niezbędnymi rozbiórkami konstrukcji oraz przekazanie Zamawiającemu zdemontowanego dźwigu, jak również przekazanie dźwigu zamontowanego na podstawie na podstawie decyzji UDT dopuszczającej dźwig do użytkowania Zamawiającemu; udzielenie 60 miesięcznej gwarancji w pełnym zakresie zamówienia.

§3
      1. Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie w szczególności:

- projektu w zakresie wymaganym przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności ustawą Prawo budowlane, w celu pozyskania wszelkich uzgodnień, zezwoleń i decyzji wymaganych w/w przepisami,
- projektu wykonawczego,
- obmiaru robót na bieżąco potwierdzanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
  w celu udokumentowania zakresu faktycznie wykonanych robót budowlanych,
- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na placu budowy,
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
- kosztorysu powykonawczego.

1. Opracowany projekt umożliwi Wykonawcy, bez konieczności zlecania dodatkowych opracowań innym podmiotom, uzyskanie wszelkich uzgodnień, zezwoleń i decyzji wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności ustawą Prawo budowlane oraz wykonanie robót budowlanych, tj. realizację projektu zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami, zezwoleniami i decyzjami, jak również wykonaną dokumentacją projektową, przy uwzględnieniu ewentualnych weryfikacji projektu przez Zamawiającego, w zakres których to prac budowlanych wchodzi również zdemontowanie istniejącego urządzenia dźwigowego wraz
   z niezbędnymi rozbiórkami konstrukcji oraz przekazanie dźwigu Zamawiającemu.
2. Warunkiem opracowania dokumentacji projektowej jest uprzednie zatwierdzenie przez Zamawiającego projektu wstępnego, który Wykonawca ma obowiązek przedstawić w terminie 1 tygodnia od dnia zawarcia umowy; zatwierdzenie następuje poprzez umieszczenie na tym projekcie klauzuli zatwierdzającej, zawierającej datę i podpis Zamawiającego.
3. Zatwierdzenie, o którym mowa w ust. 3, nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej.
4. Wykonawca jest w szczególności odpowiedzialny za prawidłowość zaprojektowanych rozwiązań technicznych.
5. Projekt wykonany zostanie przez Projektantów posiadających uprawnienia budowlane
   -w poszczególnych specjalnościach.

§4
      1. Dokumentację stanowiącą przedmiot umowy Wykonawca dostarczy w ilości:
1. dokumentacja projektowa, w tym projekt wykonawczy - 5 egzemplarzy,
2. obmiar robót na bieżąco potwierdzany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w celu udokumentowania zakresu faktycznie wykonanych robót budowlanych,
3. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na placu budowy – 3 egzemplarze,
4. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 5 egzemplarzy,
5. kosztorys powykonawczy – 3 egzemplarze,
6. wersja elektroniczna każdej z dokumentacji wymienionych powyżej.
1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową wraz z oświadczeniem
   o kompletności dokumentacji, ze wszystkimi opiniami i uzgodnieniami, wymaganymi przez obowiązujące przepisy.
2. Dokumentacja projektowa w formie i ilościach, o których mowa wyżej w ust. 1 zostanie przekazana Zamawiającemu protokołem zdawczo – odbiorczym w terminie 3 tygodni od dnia zawarcia nin. umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo zgłaszania uwag i zastrzeżeń do przekazanej dokumentacji projektowej w trakcie całego cyklu zatwierdzania i realizacji inwestycji.
3. Wykonanie dokumentacji projektowej i jej protokolarne przejęcie przez Zamawiającego powoduje przeniesienie na własność Zamawiającego tej dokumentacji w całości, w szczególności w zakresie o którym mowa w ust. 1 oraz przekazanie autorskich praw majątkowych na rzecz Zamawiającego.
4. Strony zgodnie postanawiają, że w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 14 Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność egzemplarzy dokumentacji projektowej, o których mowa w ust. 1 oraz autorskie prawa majątkowe do całości dokumentacji projektowej, na wszystkich polach eksploatacji , a w szczególności na następujących:
- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji projektowej jako utworu- wytwarzanie
      określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
      magnetycznego oraz techniką cyfrową;
- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację projektową – utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu , użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 - w zakresie rozpowszechniania dokumentacji projektowej – utworu w sposób inny niż określony
    wyżej- publiczne wykonanie , wystawienie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie
    utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie
    wybranym.
1. Wykonawcy nie będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie za korzystanie z dokumentacji projektowej na każdym odrębnym polu eksploatacji.
2. Wykonawca nie zachowuje prawa zezwalania na wykonanie zależnego prawa autorskiego.
3. Nabycie od Wykonawcy egzemplarzy dokumentacji projektowej, o których mowa w ust. 1, nie ogranicza się do prawa zastosowania ich tylko do jednej budowy.
4. Zamawiający zapewni pełnomocnictwa dla uzyskania potrzebnych uzgodnień, zezwoleń, decyzji i warunków technicznych.
5. Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej, co nie wyklucza jego odpowiedzialności odszkodowawczej.

§ 5
Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania określonego w § 2 zgodnie z technologią wskazaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, zezwoleń i decyzji wymaganych przepisami prawa przy realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy wykonanego
w szczególności zgodnie z:
1. warunkami określonymi w niniejszej umowie,
2. wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych;
3. zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, umiejętności, zasoby kadrowe do wykonania przedmiotu umowy i że przedmiot umowy wykona z najwyższą starannością, przepisami Prawa Budowlanego, Polskimi Normami i innymi obowiązującymi przepisami oraz zasadami i osiągnięciami współczesnej wiedzy organizacyjno – techniczno – prawnej a także zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i racjonalnej gospodarki.
Wykonawca oświadcza, że działa w zakresie wykonania przedmiotu umowy jako profesjonalista posiadający pełne kompetencje do jego wykonania.

§ 6
Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienia zgłoszonych przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń w terminie ustalonym przez strony, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

§ 7
1. Roboty będące przedmiotem umowy wykonane zostaną z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Materiały zastosowane przez Wykonawcę powinny odpowiadać co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie o wyrobach budowlanych z 16.04.2004 r. (Dz. U. 92. poz. 881) oraz w art. 10 ustawy Prawo budowlane.
2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać – w stosunku do wskazanych materiałów urządzeń itp. – certyfikat bezpieczeństwa, certyfikat CE lub deklarację zgodności z PN czy też aprobatę techniczną.
3. Zamawiający zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w niniejszej umowie, w szczególności odebrania przedmiotu umowy i zapłaty należnego wynagrodzenia,
   a także spełnienia warunków wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących nadzoru inwestorskiego.

§8
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z teren prowadzenia robót i warunki prowadzenia robót są mu znane.

§9
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren robót. Kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem” protokołu przekazania terenu robót stanowić będzie załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie prace przygotowawcze niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami będącymi przedmiotem umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, zgodnie z obowiązującym prawem.
4. Wykonawca zobowiązuje się urządzić i utrzymać na własny koszt teren udostępniony przez Zamawiającego pod zaplecze budowy oraz teren budowy i zapewnić ochronę znajdującego się na nich mienia i bezpieczeństwo osób przebywających na tym terenie.
5. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz w razie potrzeby będzie usuwał i składował wszelkie zbędne urządzenia i materiały, odpady i śmieci.
6. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych dojazdu do budynków szpitalnych oraz miejsc parkowania wyznaczonych na terenie szpitala.
7. Wykonawca jest zobowiązany informować na bieżąco Zamawiającego o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na zakres lub termin zakończenia robót.
8. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy, wykorzystywane ciągi komunikacyjne oraz ewentualne inne powierzchnie użytkowane podczas realizacji przedmiotu umowy i przekaże uporządkowany i pozbawiony wszelkich odpadów teren budowy Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego.
9. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekonomicznych lub ekologicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego zamówienia. Gospodarka odpadami odbywa się na koszt Wykonawcy.
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji robót objętych niniejszą umową oraz za szkody wynikające z wadliwego wykonania robót, ujawnione w okresie gwarancji.
11. Wykonawca zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§10
1. Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność ustanawia kierownika budowy i robót w osobie …………………….. - nr uprawnień: ………………………….. o specjalności ………………………………………………….. w ramach zakresu obowiązków i uprawnień przewidzianych dla kierowników budowy i robót w Prawie budowlanym.
2. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: …………………… nr ………………………………… o specjalności …………………………… w ramach zakresu obowiązków i uprawnień przewidzianych dla inspektorów nadzoru inwestorskiego w prawie budowlanym.
3. Ewentualna zmiana kierownika budowy i robót bądź inspektora nadzoru inwestorskiego wymaga zgody obydwu Stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§11
            1. Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć prace budowlano – montażowe niezwłocznie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego dokumentacji projektowej i uzyskaniu wymaganych opinii, uzgodnień, zezwoleń i decyzji, tj. nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia zawarcia nin. Umowy.
            2. Wykonawca zobowiązuje się kompleksowo zakończyć prace związane z wykonaniem zadania do dnia 5/11/2010 roku.

§12
1. Końcowy odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi najpóźniej do dnia 5 listopada 2010 roku na podstawie decyzji UDT w Katowicach oraz przedstawionej przez Wykonawcę książki obmiaru robót i kosztorysu powykonawczego zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru i mieszczącego się w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 14.
2. Zakończenie prac potwierdzone zostanie protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez obie strony, z tym że podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT
   i warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia będzie podpisanie protokołu odbioru zadania z klauzulą „bez uwag”.
3. Protokół sporządzony zostanie w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy i stanowić będzie załącznik nr 18 do niniejszej umowy.
4. W protokole, o którym mowa w ust. 2 zawarte zostaną w szczególności:
 a. Informacje o jakości wykonanych robót;
 b. Kosztorys powykonawczy.

§13
1. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa ( w szczególności przepisami BHP), a także że będą one wyposażone w kaski, ubrania ochronne i podstawowe narzędzia.
2. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:
1. przeszkolenie zatrudnionych osób w zakresie przepisów BHP,
2. posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich
3. przeszkolenie stanowiskowe
4. szkody poniesione przez osoby przez niego zatrudnione

Wykonawca jest zobowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu umowy.

§14
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, którego wartość nie może przekroczyć kwoty netto: …………………….+ 22% podatek VAT………….=………………. brutto (słownie:……………………………………………….).
2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu przez obydwie Strony protokołu odbioru zadania z klauzulą „bez uwag”.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia podpisania przez obydwie Strony protokołu odbioru zadania z klauzulą „bez uwag” i dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy……………………………………………
4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§15
1. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot umowy gwarancji na okres 60 miesięcy oraz zapewni wykonywanie konserwacji i napraw gwarancyjnych dźwigu w  pełnym zakresie wraz z materiałami eksploatacyjnymi przez 60 m – cy od daty podpisania protokołu odbioru zadania „bez uwag”, tj. w okresie udzielonej gwarancji.
2. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.
3. Bieg terminu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy z adnotacją „bez uwag”.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość techniczną i użytkową przedmiotu umowy ujawnione w okresie gwarancyjnym oraz za ich usunięcie.
5. Warunki gwarancji określa niniejsza umowa, oferta Wykonawcy oraz przekazane Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne, dotyczące przedmiotu umowy, stanowiące integralną część umowy. W przypadku rozbieżności postanowień, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego.
6. W przypadku ujawnienia się wad w przedmiocie umowy w okresie obowiązywania gwarancji Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad w wyznaczonym terminie.

§16
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
1. opóźnienia w rozpoczęciu prac w terminie określonym w § 11 ust. 1 w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia;
2. opóźnienia w należytym wykonaniu umowy – w szczególności polegającego na niedotrzymaniu zastrzeżonych w umowie terminów na wykonanie poszczególnych prac (czynności), do których zobowiązany jest Wykonawca - w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia dotyczący każdorazowego naruszenia w zakresie należytego wykonania umowy;
3. opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi – w szczególności polegającego na niedotrzymaniu terminów usunięcia wad określonych w umownych warunkach gwarancyjnych lub terminu na ich usunięcie wyznaczonego przez Wykonawcę, o którym mowa w § 15 ust. 6 - w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia dotyczący każdorazowego naruszenia w w/w zakresie,
4. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, w całości lub w części, z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada, w szczególności w związku z nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę robót objętych niniejszą umową, w wysokości 10% wartości robót, od których wykonania odstąpiono.
1. Kary, o których mowa w ust 1, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia należego Wykonawcy.
2. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość ustalonych kar umownych.

§ 17
1. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność materialną za powierzony mu materiał, maszyny i urządzenia.
2. W przypadku ich uszkodzenia, zniszczenia, zużycia ponad wynikające z normalnej eksploatacji albo utraty Wykonawca jest obowiązany do naprawienia szkody poniesionej przez Zamawiającego z tego tytułu lub przywrócenia stanu sprzed powstania szkody.
3. W przypadku gdyby Wykonawca realizował roboty objęte niniejszą umową bez należytej staranności, niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami obowiązującymi, przepisami, zasadami BHP lub sprzecznie z umową Zamawiający ma prawo:
1. nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robót,
2. odstąpić od umowy
3. potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu poniesionej szkody.

§18
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty brutto, tj.: …………… w formie : ………………………………...
2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie i na zasadach określonych w art.151 ustawy
   z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655- tekst jednolity z późn. zm.) z tym że na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi pozostawi 25 % z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§19
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§20
Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności, przelewać jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, w szczególności dokonywać cesji wierzytelności przysługującej mu
z niniejszej umowy oraz zawierać cywilnych umów gwarancyjnych, w tym w szczególności umowy poręczenia.

§21
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych, ustawy o Dozorze Technicznym, ustawy Prawo Budowlane i Kodeksu Cywilnego oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 08.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa ( Dz. U. Nr 263, poz. 2198 z późn. zm.)

§22
Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§23
Za datę zawarcia umowy uważa się dzień podpisania umowy przez obydwie Strony.

§24
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:
1. Program funkcjonalno – użytkowy;
2. Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3. Protokół przekazania placu budowy;
4. Dokumentacja projektowa
5. Decyzja wydana na podstawie przepisów ustawy Prawo Budowlane;
6. Projekty wykonawcze;
7. Specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
8. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na placu budowy;
9. Harmonogram realizacji zamówienia;
10. Kserokopia uprawnień budowlanych kierownika budowy wraz ze stosownym zaświadczeniem Izby Inżynierów
        Budowlanych;
Kserokopia uprawnień budowlanych Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz ze stosownym zaświadczeniem Izby
        Inżynierów Budowlanych;
1. Książka obmiaru faktycznie wykonanych robót budowlanych;
2. Kosztorys powykonawczy:
3. Decyzja UDT pozwalająca na użytkowanie nowego dźwigu;
4. Gwarancje, certyfikaty CE, aprobaty techniczne i inne dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych elementów dźwigu
        potwierdzone za zgodność z oryginałem;
1. Instrukcja obsługi dźwigu wraz z 60 miesięczną gwarancją jakości;
2. Potwierdzenie przeszkolenia pracowników szpitala w zakresie obsługi dźwigu;
3. Protokół końcowy odbioru zamówienia publicznego.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:

1. Załącznik nr 3
2. ...............................................
3. pieczęć firmowa Wykonawcy
5. OŚWIADCZENIE
6. o braku podstaw do wykluczenia
8. W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy …………………………. , oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 – tekst jednolity z późn. zm.) które brzmią :
14. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
15. 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
16. 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
17. 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
18. 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
19. 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
20. 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
21. 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
22. 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
23. 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
25. 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
26. 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia
27. na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 – tekst jednolity z późn. zm.) .
28. 2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 – tekst jednolity z późn. zm.), albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
29. 3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
30. 4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
37. ......................................................
38. (miejscowość i data)
39. (pieczęć i podpis osoby uprawnionej
................................................... / .................................................. Załącznik nr 4 / ................................................... / ................................................... / (nazwa i adres Wykonawcy) / ................................................... / ................................................... / ................................................... / ................................................... / (nazwa i adres Zamawiającego) / ................................................................ / (miejscowość i data) / WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH / Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „przebudowę dźwigu szpitalnego w Pawilonie Chirurgii A Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z demontażem istniejącego dźwigu” w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiam / my, wykaz wykonanych, wykonywanych zamówień o podobnym charakterze.

Lp.	RODZAJ WYKONANYCH ROBÓT	WARTOŚĆ / KONTRAKTU	TERMIN REALIZACJI	MIEJSCE / WYKONANIA
1.
2.
3.

………………………………..
(miejscowość i data)
        ( pieczęć i podpis osoby upoważnionej )

W załączeniu dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

###

#### Załącznik nr 5
#### WYKAZ OSÓB
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Imię i Nazwisko	Kwalifikacje zawodowe	Kwalifikacje / uprawnienia	Wykształcenie	Zakres wykonywanych czynności	Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia( wymienione w tabeli powyżej ) posiadają wymagane uprawnienia, w tym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamówienia oraz uprawnienia eksploatacyjne w zakresie przedmiotu zamówienia
        .………………………………………………………..
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy